**Проєктні метрики для розробки MVP**

**1. Виконання за графіком (Schedule Adherence)**

Порівнюється кількість завершених завдань за спринт або тиждень із запланованими. Вимірювання: (Завершено задач / Заплановано задач) × 100%. Ціль: ≥ 90%.

**2. Використання бюджету (Budget Utilization)**

Співвідношення витраченого бюджету до запланованого. Вимірювання: (Фактичні витрати / Заплановані витрати) × 100%. Ціль: ≤ 100%.

**3. Прогрес виконання (Task Completion Rate)**

Кількість завершених завдань від загальної кількості у беклозі. Вимірювання: (К-сть завершених задач / Загальна к-сть задач) × 100%.

**4. Кількість змін у вимогах (Scope Change Count)**

Фіксуються всі зміни у вимогах. Вимірювання: к-сть змін за тиждень або спринт. Висока частота змін може сигналізувати про проблеми у формулюванні гіпотези.

**5. Відхилення від термінів (Timeline Deviation)**

Різниця між запланованими і фактичними строками завершення ключових етапів. Вимірювання: Кількість днів запізнення/випередження.