**Тема:** Апдейт поточного стану речей на проєкті

Шановний клієнте,

Ми вдячні за вашу довіру в реалізації проєкту. Хочемо надати вам оновлення щодо статусу робіт з використанням підходу Earned Value Management (EVM). EVM — це метод управління продуктивністю проєкту, який дозволяє оцінити виконання робіт у грошовому та часовому вираженні. Ми впровадили EVM для моніторингу для контролю процесу виконання робіт. Пройшло достатньо часу і проєкт згенерував достатній об’єм данних, інформацію про які я й планую повідомити.

Нижче в таблиці наведені поточні результати проєкту згідно з метриками EVM, а також те, що вони означають

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва метрики | Поточне значення | Коментар |
| Cost Variance (CV) | - $1 000 CAD | Ми перевищили бюджет на $1 000. Витрати вищі, ніж заплановано. |
| Schedule Variance (SV) | - $750 CAD | Виконання задач трохи відстає від графіку. |
| Cost Performance Index (CPI) | 0.85 | На кожен витрачений $1 ми отримуємо лише $0.85 цінності. Потрібна оптимізація витрат. |
| Schedule Performance Index (SPI) | 0.88 | Ми виконуємо лише 88% від запланованого обсягу робіт у встановлений час. |
| Estimate at Completion (EAC) | $17 609 CAD | Очікувані витрати на завершення проєкту — $17 609, що на $2 609 більше запланованого бюджету. |
| Estimate to Complete (ETC) | $10 859 CAD | Ще потрібно витратити $10 859 для завершення поточного обсягу робіт. |

Наші подальші дії, щоб виправити ситуацію на проєкті:

* Проведення аналізу ключових перевитрат і впровадження коригувальних заходів.
* Оптимізація планування задач, щоб покращити SPI.
* Щотижневий перегляд бюджету та прогресу виконання з командою.
* Регулярне звітування з новими EVM-метриками.

З найкращими побажаннями та вдячністю за співпрацю,

Михаїл

Project Manager

email: i\_love\_bendera@ukrop.azov

телефон: +380(97)4308-450